岩出市物品等調達業務事務規程

平成２２年１０月１日

岩出市訓令第 １９ 号

（趣旨）

第１条　この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、本市が執行する物品、業務委託、役務の提供等の調達業務（以下「物品等調達業務」という。）の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

（競争入札に付する場合の公告又は通知）

第２条　一般競争入札又は指名競争入札（以下「競争入札」という。）に付する場合における公告又は通知には、当該競争入札についての欠格該当事項及び失格該当事項を特に明確にしておかなければならない。

（仕様書の閲覧）

第３条　競争入札に付する場合及び随意契約によろうとする場合には、あらかじめ仕様書（設計図書及び図面を含む。以下同じ。）を、入札前又は見積前に入札に参加しようとする者又は見積りをしようとする者にこれを閲覧させなければならない。

（入札書）

第４条　競争入札に付する場合の入札は、入札書（様式第１号）によるものとする。

（見積書）

第５条　随意契約によろうとする場合の見積りは、見積書（様式第２号）によるものとする。

（契約書等）

第６条　業務委託の請負契約を締結しようとするときは、業務委託契約書（様式第３号）に準じるものとする。ただし、契約の相手方が書式を定めており、かつ、それによることが適当である場合は、その書式によるものとする。

（前払金の率について）

第７条　岩出市財務規則（平成１８年岩出市規則第３３号）に定める前払金の支払いができる場合における前払金の額は、物品等調達業務については当該契約金額の１００分の３０以内とする。

（請負人が提出する書類の様式）

第８条　請負人は、当該業務の履行に当たっては、契約書等に定める書類を必要に応じて提出しなければならない。

（仕様書の変更通知）

第９条　物品等調達業務を執行する課等の長（以下「課長等」という。）は、仕様書を変更する必要があると認めるときは、変更内容を請負人に通知しなければならない。

（業務の一時中止の通知）

第１０条　課長等は、物品等調達業務の全部又は一部の実施を一時中止する必要があると認めるときは、中止内容を請負人に通知しなければならない。

附　則

この訓令は、平成２２年１０月１日から施行する。

附　則

この訓令は、平成２４年２月１日から施行する。

附　則

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。

附　則

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。

様式第３号（第６条関係）

業 務 委 託 契 約 書

１　事業年度及び番号　　　　　　　　年度　　　　　　　第　　　号

２　業務の名称

３　業務の場所　　　 岩出市　　　　　　地内

４　履行期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この間　　　　日

５　委託金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　　　　　　　　　　　円）

６　契約保証金

７　部分払を受けることのできる回数　　　　　　　　　　　　　 回

上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約の証として、この証書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有する。

年　　月　　日

発注者　　　　和歌山県岩出市長

受注者　　　　住　所

氏　名

（総則）

第１条　発注者及び受注者は、この契約書並びに別冊の図面及び仕様書（現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以下これらの図面及び仕様書を「設計図書」という。）に従い、これを履行しなければならない。

２　前項の設計図書に明示されていない仕様があるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

（主任技術者）

第２条　受注者は、委託業務の処理の技術上の管理をつかさどる主任技術者（専門の知識及び経験を有する技術者をいう。）を定め、発注者に通知しなければならない。変更したときも、同様とする。

（照査技術者）

第２条の２　受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。変更したときも、同様とする。

２　照査技術者は、前条に規定する主任技術者を兼ねることができない。

（業務工程表）

第３条　受注者は、この契約締結後５日以内に設計図書に基づく業務工程表を作成して、発注者に提出しなければならない。

２　発注者は、前項の規定により提出された業務工程表について、必要があるときは、受注者と協議してその内容等について、変更することができる。

（権利義務の譲渡等）

- 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは委任し、又は承

継させてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

２　発注者は、この契約の業務成果品を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容等を変更することができる。

（再委託等の禁止）

第５条　受注者は、委託業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

２　受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

３　受注者は、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。

４　発注者は、受注者に対して、委託業務の一部を委託し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

（委託業務の調査等）

第６条　発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。

２　発注者は、この契約による業務成果品の一部を必要としたときは、受注者に対してその提出を求めることができる。

（業務内容の変更等）

第７条　発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、委託金額、履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。

２　前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

（履行期間の延長）

第８条　受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間までに委託業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって履行期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めるものとする。

２　発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、委託金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（損害のために必要を生じた経費の負担）

第９条　委託業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のために必要を生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

（履行遅滞の場合における損害金等）

第10条　受注者の責めに帰する理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から損害金を徴収して履行期間を延長することができる。

２　前項の損害金の額は、委託金額に対して遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条に規定する割合で計算した額とする。

３　発注者の責めに帰すべき理由により、第12条第２項の規定による委託金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条に規定する割合で計算した額の支払を発注者に請求することができる。

（検査及び引渡し）

第11条　受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して委託業務完了届を提出しなければならない。

２　発注者は、前項の委託業務完了届を受理したときは、その日から10日以内に業務成果品について検査を行わなければならない。この場合においては、発注者は当該検査の結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。

３　前項の検査の結果不合格となり、この契約の目的物について補正を求められたときは、受注者は遅滞なく、当該補正を行い、再検査を受けなければならない。

４　第１項及び第２項の規定は、前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。

５　受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく、当該業務成果品を発注者に引き渡すものとする。

（委託金額の支払）

第12条　受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して委託金額の支払いを請求するものとする。

２　発注者は、前項の支払の請求を受けたときは、その日から30日以内に支払わなければならない。

３　発注者がその責めに帰すべき理由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

（前金払）

第13条　受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社とこの契約書記載の履行完了の時期を保証期限とし、同条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結して、発注者に対して委託金額の10分の3以内の前払金の支払を請求することができる。

２　受注者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を発注者に寄託しなければならない。

３　発注者は、第１項の規定による請求があったときは、その日から起算して14日以内に前払金を支払わなければならない。

４　業務内容の変更その他の理由により著しく委託金額を増額した場合においては、受注者は、その増額後の委託金額の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

５　業務内容の変更その他の理由により、委託金額を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託金額の10分の4を超えるときは、受注者は、その減額のあった日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。

６　前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、委託金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

７　発注者は、受注者が第５項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、第５項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条に規定する割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

（保証契約の変更）

第14条　受注者は、前条第４項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

２　前項に定める場合のほか、前条第５項の規定により委託金額を減額した場合において、保証契約を変更したときは、受注者は、変更後の保証証書を遅滞なく発注者に寄託しなければならない。

（前払金の使用等）

第15条　受注者は、前払金をこの委託業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（この委託業務において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

（部分払）

第16条　受注者は、委託業務の一部が完了し、かつ、可分のものであるときは、委託業務の出来形部分に対する委託金額相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより、部分払を請求することができる。

２　受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る委託業務の出来形部分の確認を発注者に求めなければならない。この場合において、発注者は遅滞なくその確認を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。

３　部分払の額は、次の式により算定する。

部分払金の額　＝　委託金額相当額　×　（　　　－　　　　　　）

委託金額相当額　＝　委託金額　×

４　受注者は、第２項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求のあった日から起算して14日以内に部分払金を支払わなければならない。

５　前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第１項及び第3項中「委託金額相当額」とあるのは、「委託金額相当額から既に部分払の対象となった委託金額相当額を控除した額」とするものとする。

（発注者の解除権）

第17条　発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1)　正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。

(2)　その責に帰すべき事由により履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に委託業務を完成する見込が明らかにないと認められるとき。

(3)　公正取引委員会が、受注者にこの委託業務の入札における違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。)第４９条に規定する排除措置命令又は第６４条第１項に規定する競争回復措置命令を行い、当該措置命令が確定したとき。

(4)　公正取引委員会が、受注者にこの委託業務の入札における違反行為があったとして独占禁止法第６２条第１項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含む。)。

(5)　受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)がこの委託業務の入札に関し行った行為について刑法(明治４０年法律第４５号)第９６条の６若しくは同法第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。

(6)　受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。

イ　役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事に係る委託業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。

ロ　暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ニ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

ホ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ヘ　下請契約等の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト　受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約等の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

(7)　第1号から前号までに掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。

(8)　第１９条第１項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

２　発注者は、前項又は第１７条の２第２項の規定により契約を解除した場合において、発注者は必要があるときは委託業務の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する委託金額を受注者に支払わなければならない。

３　前項の場合において、第13条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額（第16条の規定による部分払をしているときは、その部分払において、償却した前払金の額を控除した額）を前項の出来形部分に相応する委託金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、その余剰額に、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条に規定する割合で計算した額の利息を付して、発注者に返還しなければならない。

（契約が解除された場合等の違約金）

第17条の2　次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1)　前条第１項の規定によりこの契約が解除された場合

(2)　受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合

２　次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。

(1)　受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成１６年法律第７５号)の規定により選任された破産管財人

(2)　受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成１４年法律第１５４号)の規定により選任された管財人

(3)　受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成１１年法律第２２５号)の規定により選任された再生債務者等

３　第１項(前条第１項第３号から第６号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第１項の違約金に充当することができる。

第18条　発注者は、委託業務が完了しない間は、第17条第１項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。

２　第17条第２項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。ただし、第17条第３項の規定のうち利息に関する部分は、これを準用しない。

３　発注者は、第１項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。

（受注者の解除権）

第19条　受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1)　第７条第１項により、委託業務の内容を変更したため委託金額が３分の２以上減少したとき、又は委託業務の中止期間が履行期間の10分の5を超えたとき。

(2)　発注者がこの契約に違反し、これにより委託業務を完了することが不可能となったとき。

２　第17条第2項及び前条第３項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。ただし、第17条第３項の規定のうち利息に関する部分は、これを準用しない。

（かし担保）

第20条　発注者は、第11条第5項の引渡しの日から３年間、受注者に対して、業務成果品のかしの修補を請求することができるものとする。ただし、そのかしが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことができる期間は１０年とする。

２　発注者は、前項のかしの修補に代え、損害賠償の請求をすることができる。

（賠償の予定）

第21条　受注者は、第１７条第１項第３号から第５号までのいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の１０分の２に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、第１７条第１項第３号又は第４号のいずれかに該当する場合で、当該命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項の規定に基づく不公正な取引方法（昭和５７年６月１８日公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定する不当廉売に該当するときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。

２　前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して賠償金を発注者に支払わなければならない。

３　発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する額を超える場合は、第１項の規定にかかわらず、受注者は当該賠償金全額を支払わなければならない。

（賠償金等の徴収）

第22条　受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わない

ときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から委託金額支払いの日まで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条に規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

２　前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条に規定する割合で計算した額の延滞金を徴収する。

（秘密の保持等）

第23条　受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

２　受注者は、業務成果品（設計業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

（個人情報の保護）

第24条　受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

（管轄裁判所）

第25条　この契約について訴訟等の生じたときは、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。

（補則）

第26条　この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

別記

個人情報取扱特記事項

（基本的事項）

第１　受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

（秘密の保持）

第２　受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

（収集の制限）

第３　受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。

２　受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その目的を明示した上で本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、発注者の承諾があるときは、この限りでない。

（安全確保の措置）

第４　受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

２　受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取り扱うに際し、責任者及び作業者を明確にし、作業場所を特定しなければならない。また、受注者は、発注者の承諾がある場合を除いては、これらの者以外の者に作業させ、当該場所以外の場所において処理してはならない。

（利用及び提供の制限）

第５　受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。

（複写又は複製の禁止）

第６　受注者は、この契約による事務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。

（再委託の禁止）

第７　受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。

（資料等の返還等）

第８　受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

（従事者への周知）

第９　受注者は、この事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならないこと又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。

（事故報告）

第１０　受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。

（調査）

第１１　発注者は、受注者がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができるものとする。

# Text boxes

着手　　　　　年　　月　　日

完了　　　　　年 　 月　　日

９　　　前払金額

10　　　委託金額

出来高額

設計額